Информация Администрации Лоухского муниципального района

по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

на  территории  Лоухского муниципального района

Чупинское  городское поселение

В рамках проекта «Комфортная городская среда» Постановлением администрации Чупинского городского поселения №6 от 29 марта 2018г. утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чупинского городского поселения на 2018-2022 годы».

В адрес администрации Чупинского городского поселения поступило одно предложение от жителей Чупинского городского поселения о включении в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году:

- ремонт пешеходного моста через реку Средняя на территории Чупинского городского поселения.

На данное мероприятие были запланированы расходы в сумме 2 500 тыс.руб. (из них 1507,6 тыс.руб. - средства Федерального бюджета;   96,2 тыс.руб. - средства Республики Карелия;     896,2 тыс.руб. – средства бюджета Чупинского городского поселения).

26 марта 2018г. был заключен Муниципальный контракт 1аэф-18 на выполнение работ по ремонту моста через реку Средняя в пгт.Чупа с ООО «ДорМостСтрой» на сумму 2487,5 тыс.руб.

20 июля 2018 г. подписан акт приемки выполненных работ.

29 июля 2018 года в Чупе в микрорайоне «Кирпичный» состоялось торжественное открытие пешеходного моста через реку Средняя.

Лоухское  городское поселение

Администрацией Лоухского городского поселения в рамках программы «Комфортная городская среда» к благоустройству на 2018 год было запланированы следующие мероприятия:

Обустройство детской площадки между домами № 4,5,5а по ул.Совхозной, п.Лоухи и благоустройство сквера по ул.Советской.

Администрацией Лоухского городского поселения в установленные сроки заключены муниципальные контракты:

Обустройство детской площадки – на сумму 576157,0 руб.

Обустройство сквера 406028 руб. (362969,86-контракт;43058,14-дополнительная отсыпка)

Работы по объектам закончены, торжественное открытие проведено. В соответствии с соглашением образовалась экономия в размере 62715 руб. на которые заказаны вазоны, которые планируется установить в сквере по ул.Советской.

Информация  и отчеты о ходе реализации проекта «Комфортная городская среда» размещаются на официальном сайте администрации Лоухского городского поселения, а также в на официальной странице администрации Лоухского городского поселения в социальной сети «В Контакте».