Приложение 2

Отчет о реализации муниципальной программы «Ремонт и замена оборудования на объектах коммунального хозяйства Лоухского

муниципального района на 2015-2020 годы»

( наименование программы)

за  2020год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) |  | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 . 3. | Задача 2 : Ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя цели: - количество аварий и инцидентов в год на объектах водоснабжения - количество жалоб населения на услугу водоснабжения - количество аварий и инцидентов в год на объектах водоотведения - количество жалоб населения на услугу водоотведения | 6 3 1 3 | 2 7 1 1 | 33,0 233,3 100,0 33,3 | Администрация Лоухского муниципального района, МКУ «Районное управление коммунального хозяйства» Ресурсоснабжающая организация. |  |
|  | Задача3. Ремонт и замена оборудования на объектах водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения | 28 | 34 | 121,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт и замена оборудования на объектах водоотведения | 16 | 14 | 87,5 |  |
| 1.Лоухское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Замена трубопровода холодного водоснабжения по адресу: пгт.Лоухи, пер. Новый,20 - пер. Рабочий,7 |  | 3-й квартал | Бюджет ЛМР | 1580,7 | 1580,7 | 100,0 | п.м. | 478,0 | 478,0 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района. МКУ « РУКХ» |
| 2.1.16 | Скважинный насос Oasis SN 85/70 |  | август | Бюджет ЛМР | 16,7 | 16,7 | 100,0 | шт | 2 | 2 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района. МКУ « РУКХ» |
| 2.1.17 | Многоступенчатый насос Wilo MC 304 1 |  | август | Бюджет ЛМР | 14,0 | 14,0 | 100,0 | шт | 1 | 1 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района. МКУ « РУКХ» |
| 2.1.19 | п. Лоухи. Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб диаметром до 250 мм с доставкой в Лоухи |  | май | Бюджет ЛМР | 120,9 | 120,9 | 100,0 | шт. | 1 | 1 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района. МКУ « РУКХ» |
| 2.1.20 | п. Лоухи. Приобретение бензинового генератора 5кВт с доставкой в Лоухи. |  | май | Бюджет ЛМР | 91,8 | 91,8 | 100,0 | шт | 1 | 1 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района. МКУ « РУКХ» |
| 2.1.21 | п. Лоухи. Приобретение аварийного запаса материалов для ремонта водопроводных сетей по заявке МУП "ЛКЦ" . |  | октябрь | Бюджет ЛМР | 171,1 | 167,0 | 97,6 | комплект | 1 | 1 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района. МКУ « РУКХ» |
| 2.1.22 | Проведение работ на участке трубопровода холодного водоснабжения п.г.т. Лоухи, пер. Новый,20 - пер.Рабочий ,7 |  | сентябрь | Бюджет ЛМР | 227,6 | 227,6 | 100 | п.м. | 43 | 43 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района. МКУ « РУКХ» |
| 2.1.23 | Замена трубопровода холодного водоснабжения (соместная прокладка сетей водоснабжения с сетями теплоснабжения) на участке ул. Шмагрина,д.14 - д.9, пгт Лоухи, Лоухского районаРК Д50мм - 70пм ПНД |  | сентябрь | Бюджет ЛМР | 150,1 | 150,1 | 100 | п.м. | 70 | 70 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района. МКУ « РУКХ» |
| 2.1.24 | Замена трассы ХВС по ул. Южная п. Лоухи общей протяженностью 847 м |  | декабрь | Бюджет ЛМР | 1912,3 | 1852,6 | 94,7 | п..м | 847 | 847 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района. МКУ « РУКХ» |
| 2.1.25 | Поставка электрооборудования |  | октябрь | Бюджет ЛМР | 4,4 | 4,4 | 100 | шт | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.Пяозерское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Скважинный насос ЭЦВ 6-10-80 |  | август | Бюджет ЛМР | 23,4 | 23,4 | 100 | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3.5. | Замена трубопровода ХВС протяженностью 17 м по адресу: ул. Дружбы ,29п. Пяозерский. |  | Ноябрь | Бюджет ЛМР | 266,5 | 266,5 | 100 | п.м. | 17,0 | 17,0 | 100,0 |  |
| 2.3.6 | Поставка электрооборудования |  | октябрь | Бюджет ЛМР | 8,9 | 8,9 | 100 | шт. | 10 | 10 | 100 |  |
| 4. Малиновараккское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Замена трубопровода холодного водоснабжения ВНС – ул.Слюдяная,д.3 Малиновая Варакка протяженностью 668 м. |  | июль | Бюджет ЛМР | 726,0 | 726,0 | 100 | пм | 734,6 | 734,6 | 100 |  |
| 2.4.3. | Приобретение насоса ЭЦВ 6-6,5-140 с материалами для монтажа : труба ПНД63- 10 п.м., Переход ПНД 63 на ДУ 50 нр компрессионный латунный, отвод 90 гр. ПНД 63 компрессионный -2 шт , отвод 90 гр.ПНД 63 *ду 50 вн компрессионный пластиковый – 1 шт.без доставки |  | февраль | Бюджет ЛМР | 74,6 | 65,6 | 100 | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.4.4. | Скважинный насос Oasis SN 85/70 |  | август | Бюджет ЛМР | 16,7 | 16,7 | 100 | шт | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.4.5. | Вертикальный повысительный насос Calpeda MXV 25-214/C |  | август | Бюджет ЛМР | 62,9 | 62,9 | 100 | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.4.6 | Замена водопровода по ул. Лесная п. Малиновая Варакка от колодца №1 до №2 протяженностью 103 м» |  | май | Бюджет ЛМР | 159,8 | 159,8 | 100 | пм | 103 | 103 | 100 |  |
| 2.4.7 | Замена водопровода по ул. Лесная п. Малиновая Варакка от колодца №2 до №3 протяженностью 116 м» |  | май | Бюджет ЛМР | 140,2 | 140,2 | 100 | пм | 116 | 116 | 100 |  |
| 2.4.8. | Замена трубопровода холодного водоснабжения по ул. Слюдяная,10 п. Малиновая Варакк, Лоухского района, Республики Карелия, Д63 – 33 п.м., Д25 – 41 п.м. ПНД |  | октябрь | Бюджет ЛМР | 225,2 | 225,2 | 100 | пм | 74 | 74 | 100 |  |
| 2.4.9. | Замена трубопровлда холодного водоснабжения на участке по ул. Слюдяная,д.16 – ул. Лесная,12 п. Малиновая Варакка, Лоухского района РК Д63-384 п.м. ПНД |  | ноябрь | Бюджет ЛМР | 727,9 | 727,9 | 100 | пм | 384 | 384 | 100 |  |
| 2.4.10 | Замена трубопровода ХВС по ул. Лесная ВК – ул. Слюдяная,8 п. Малиновая Варакка протяженностью 84 м |  | ноябрь | Бюджет ЛМР | 138,5 | 138,5 | 100 | пм | 84 | 84 | 100 |  |
| 2.4.11. | Замена участка водопровода ХВС от д.№1по ул.Лесная до д.8 ул. Советская и до водоразборной колонка до ул. Советская, п. Малиновая Варакка |  | ноябрь | Бюджет ЛМР | 540,9 | 540,9 | 100 | пм | 202 | 202 | 100 |  |
| 2.4.13 -2.4.14 | Замена участка водопровода ХВС от водопроводного колодца возле д.№16 по ул. Слюдяная до д.№10 по ул. Слюдяная, п. Малиновая Варакка. Замена участка водопровода ХВС от д.18 по ул. Слюдяная до центрального колодца по ул.Слюдяная,д.16 п. Малиновая Варакка |  | 01.06.2021 г. | Бюджет ЛМР | 1502,8 | 0 | 0 | пм | 464 | 0 | 0 |  |
| 2.4.14. | Устранение аварии по утечке в водопроводе ул. Слюдяная в п. Малиновая Варакка |  |  | Бюджет ЛМР | 3,0 | 3,0 | 100,0 | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5. Кестеньгское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Скважинный насос Oasis SN 85/70 |  |  | Бюджет ЛМР | 41,8 | 41,8 | 100 | шт | 5 | 5 | 100 |  |
| 2.5.5. | Скважинный насос ЭЦВ 6-10-80 |  |  | Бюджет ЛМР | 70,2 | 70,2 | 100 | шт | 3 | 3 |  |  |
| 2.5.6. | Замена участка трубопровода ХВС по адресу :РК, п. Кестеньга, ул. Сухорукова - ул. Совхозная" |  |  | Бюджет ЛМР | 1106,3 | 1040,8 | 94,1 | пм | 428 | 428 | 100 |  |
| 2.5.7. | Поставка электрооборудования |  |  | Бюджет ЛМР | 23,9 | 23,9 | 100 | шт | 29 | 29 | 100 |  |
| 6. Амбарнское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Скважинный насос Oasis SN 85/70 |  |  | Бюджет ЛМР | 8.4 | 8,4 | 100 | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.6.3. | Скважинный насос ЭЦВ 6-10-80 |  |  | Бюджет ЛМР | 23,4 | 23,4 | 100 | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.6.4. | Многоступенчатый насос Wilo MC 304 1 |  |  | Бюджет ЛМР | 14,0 | 14,0 | 100 | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.6.5. | Поставка электрооборудования |  |  | Бюджет ЛМР | 1,4 | 1,4 | 100 | шт | 2 | 2 | 100 |  |
| 7. Плотинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Вертикальный повысительный насос Calpeda MXV 25-214/C |  |  | Бюджет ЛМР | 125,8 | 125,8 | 100 | шт | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.7.4. | Утепление участков водопровода по адресам пер. Лесной,д.1, ул. Школьная,д.20, пер. Лесной,д.5, п. Плотина, Лоухского района, РК |  |  | Бюджет ЛМР | 730,4 | 730,4 | 100 | пм | 208 | 208 | 100 |  |
| III. ВОДООТВЕДЕНИЕ и КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Лоухское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Фекальный насос Вихрь ФН 750 |  |  | Бюджет ЛМР | 21,6 | 21,6 | 100 | шт | 3 | 3 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района, МКУ «Районное управление коммунального хозяйства» |
| 3.1.7. | Аппарат Питон-Е (RD-E-SG-B) для прочистки наружных сетей |  |  | Бюджет ЛМР | 382,3 | 382,3 | 100 | шт | 1 | 1 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района, МКУ «Районное управление коммунального хозяйства» |
| 3.1.8 | Насос вакуумный КО-510.02.16.000-04 (правое вращение) |  |  | Бюджет ЛМР | 39,1 | 39,1 | 100 | шт | 1 | 1 | 100 | Администрация Лоухского муниципального района, МКУ «Районное управление коммунального хозяйства» |
| 3.1.9. | Приобретение мотопомпы для сильнозагрязненной воды Koshin KTH-50X |  |  | Бюджет ЛМР | 67,2 | 67,2 | 100 | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.1.10 | Поставка вакуумной машины |  |  | Бюджет ЛМР | 2719,7 | 2608,0 | 95,9 | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.1.11. | Поставка аварийного запаса материалов |  |  | Бюджет ЛМР | 137,8 | 126,6 | 91,9 | комплект | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.1.12 | Поставка электрооборудования |  |  | Бюджет ЛМР | 21,6 | 21,6 | 100 | шт | 24 | 24 | 100 |  |
| 3.1.13. | Поставка запчастей на вакуумную машину |  |  | Бюджет ЛМР | 47,3 | 47,3 | 100 | шт | 5 | 5 | 100 |  |
| - Пяозерское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений пгт. Пяозерский Лоухского МР» |  |  | Бюджет ЛМР Бюджет РК | 0 | 0 0 | 0 | проект | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.7. | Фекальный насос DAB FKV 100 75.4 T5 400Y/D |  |  | Бюджет ЛМР | 503,6 | 503,6 | 100 | шт | 2 | 2 | 100 |  |
| 3.2.8. | Таль цепная |  |  | Бюджет ЛМР | 17,5 | 17,5 | 100 | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.2.9 | Поставка электрооборудования |  |  | Бюджет ЛМР | 24,5 | 24,5 | 100 | шт | 24 | 24 | 100 |  |
| - Амбарнское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Фекальный насос Вихрь ФН 750 |  |  | Бюджет ЛМР | 7,2 | 7,2 | 100 | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.3.3 | Поставка электрооборудования |  |  | Бюджет ЛМР | 7,1 | 7,1 | 100 | шт | 8 | 8 | 100 |  |
| 4.Чупинское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкция канализационно- очистных сооружений в пгт. Чупа Лоухского муниципального района Республики Карелия на 2016 год, в том числе : |  |  | Всего, в.ч. Бюджет РФ Бюджет РК Бюджет ЛМР | 12996,3 8460 4536,3 0 | 8405,8 4406,2 3999,6 0 | 64,7 52,1 88,2 0 | строение | 1 | 0,8 | 80 |  |
|  | Итого |  |  | Всего: в т.ч.: - бюджет РФ - бюджет РК - бюджет ЛМР , | 28045,6 8460,0 4536,6 15049,3 | 21690,8 4406,2 3999,6 13285,0 | 77,3 52,1 88,2 88,3 |  |  |  |  |  |